重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

园区及农批市场消防管网维修整治工程

比选文件

**比 选 人：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司**

 二○二五年九月

# 第一章 比选公告

重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

园区及农批市场消防管网维修整治工程比选公告

**1.比选条件**

重庆三磊渝东南冷链物流有限公司园区及农批市场消防管网维修整治工程，比选人为重庆三磊渝东南冷链物流有限公司（以下简称三磊冷链公司），资金来自业主自筹资金。

**2.比选概况与比选范围**

2.1比选地址：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团6楼

2.2比选内容：三磊冷链公司园区及农批市场消防管网维修整治工程

2.3消防管网维修长度：约1400米（按原设计图最终以实际维修测量数据为准）。

2.4消防管网维修期限：20天（以合同约定为准。经甲方竣工验收并委托第三方检测机构检测通过，且交付使用，满足政府消防主管部门有关管理规定和使用标准及相关要求。）

2.5最高限价：270000元（大写：贰拾柒万元整）（总价包干）

**说明：**最高限价所包含的费用：即材料费、人工费、安装费、运输费、设计费、税费、调试费、保险费、配件费、检测费及其他相关技术服务费等。

**3.比选申请人资格要求**

3.1比选申请人必须是在中国境内注册的独立法人企业，具有法定履行合同的资格与能力以及独立承担民事责任的能力；

3.2具备建设工程设计、消防设施工程施工、消防技术服务资质贰级以上；

3.3具有近三年（2022年-2025年）相关消防设施安装、维修维保、消防技术服务等业绩不少于三个；

3.4具有良好的商业信誉和财务状况（提供完税证明、社保证明）；

3.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.6近三年（2022年-2025年）无重大（10万元以上（含））违法违规执业记录；

3.7法律、法规规定的其他条件；

3.8提供消防器材生产厂家出具的产品合格证明。

**特别说明：**所有比选申请人必须到比选人处登记，并进行现场勘察且对消防管网有初步的了解和掌握，再进行报价。凡未到比选人处登记并进行现场勘察的比选申请人参与此次比选无效。

**4.现场勘察时间及比选申请文件获取**

比选申请人请在2025年9月5日-2025年9月10日9:00-17:00，进行现场勘察并登记（备案登记联系人：杜成军-17784051116）。2025年9月11日-2025年9月18日9:00-17:00，通过农产品集团官网（http://www.cqapg.com/）联系任老师（15025780707）获取比选文件及相关资料。

**5.比选申请文件的递交**

5.1 比选申请文件递交的截止时间（比选截止时间）：2025年9月18日17时00分之前。

5.2递交地点为：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团6楼综合部办公室。

5.3比选申请文件的份数：正副本各壹份（正副本分开密封）

5.4 逾期送达的或者未送达指定地点的，比选人不予受理。

6.**比选的开启**

6.1比选开启时间：2025年9月19日14时30分。

6.2比选开启地点：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团6楼会议室。

6.3评比组织：评比由评比小组担任，评比小组由比选人自行组织。

7.**公告的发布**

本次比选公告在重庆市农产品（集团）有限公司官网（http://www .cqapg.com/）上发布。

8.**联系方式**

联系人：康老师

电 话：13212322796

地 址：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团6楼

第二章 比选人须知

**一、适用范围**

本文件仅适用于比选文件中所表达的三磊冷链物流公司消防管网维修整治工程。

**二、公布方式**

本次消防管网维修整治工程采取公布比选人方式。

**三、本次维修整治最高限价¥270000元（大写：贰拾柒万元整）**

**四、比选申请人应具有的条件**

1、比选申请人必须是在中国境内注册的独立法人企业，具有法定履行合同的资格与能力以及独立承担民事责任的能力;

2、具备建设工程施工、消防设施工程施工、消防技术服务资质贰级以上；

3、具有近三年（2022年-2025年）相关消防设施安装、维修维保、消防技术服务等业绩不少于三个；

4、具有良好的商业信誉和财务状况（提供完税证明、社保证明）；

5、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6、近三年（2022年-2025年）无重大（10万元以上（含））违法违规执业记录；

7、法律、法规规定的其他条件；

8、提供消防器材生产厂家出具的产品合格证明。

**五、比选费用**

1.比选申请人自行承担所有与编写和提交材料文件有关的费用，不论比选进程中的作法和结果如何，比选申请人自行承担所有与参加比选有关的全部费用。

2.比选保证金。比选申请人需缴纳投标保证金5400元，在递交投标资料时一并将投标保证金存入比选人指定银行帐户。中标比选人保证金在施工合同签订时无息退还，未中标比选人保证金在开标结束后10个工作日无息退还。

3.低价中标风险金。为保证管网维修整治工程质量，比选中标人报价低于最高限价85%的应当于中选通知书发出3日内向比选人缴纳低价风险担保，其金额为投标报价与最高限价85%（22.95万元）差额的3倍（低价风险担保金的退还在合同中具体明确）。若比选中标人报价出现并列时，则按比选申请人优先条件资质高于贰级、近三年业绩最多和违法违规执业较少的，确定为最终中标候选人。

4.缴款信息

帐户名称：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

账 号： 0155014170001184

开户银行：重庆三峡银行股份有限公司黔江支行

**六、比选文件的约束力**

比选申请人一旦收到本比选文件并参加比选，即视为同意了本比选文件中的所有条件和规定。

**七、关于比选文件**

1、比选文件包括：第一章比选公告、第二章比选申请人须知、第三章评标办法、第四章合同条款、第五章设备器材清单、第六章比选申请文件格式。

2、在比选截止时间前，比选人如有任何对比选文件的变更或其他方面的澄清,须以补充文件的方式，书面通知参加比选申请人。补充文件将作为比选文件的组成部份,对所有比选申请人有约束力。

3、为使比选申请人有足够的时间按比选文件的补充要求修正比选申请文件，比选人有权决定推延比选截止日期和开标日期，并将此变更书面通知所有比选申请人。

**八、关于比选申请文件**

比选申请文件有关格式参照第六章“比选申请文件格式”要求。

1、比选申请文件的签署及形式

比选申请文件一式二份，包括一份正本和一份副本，若是它们之间有任何不同，以正本为准。

比选申请文件正本中，除营业执照、资质证书、业绩证明等可提交盖章复印件外，其它文件原则上提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。比选申请文件的正、副本须经法人代表或授权代表签署。比选申请文件不应有涂改、增删的地方，但如有错误必需修改时，修改处须由签署人简签。

2、比选申请文件的递交

比选申请人应把正本和副本相应装入信袋中加以密封，封口处加盖比选申请人公章。比选申请文件送达或寄达重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团六楼康龙收，联系电话：13212322796 。

3、未中选的比选申请文件比选人将不作退还。

**九、比选报价**

1、比选报价以人民币报价。报价包含所有的材料费、人工费、安装费、运输费、设计费、税费、调试费、保险费、培训费、配件费及其他相关技术服务费等。

2、比选报价汇总表须经法人代表或其授权代表签署。

3、每项产品只许诺有一个报价，比选人不同意有任何选择的报价，比选申请人还有荐用的报价除外。

**十、比选有效期**

比选有效期为从截标之日起计算的30天，有效期短于此规定的比选申请文件将被视为无效。

**十一、比选截止时间**

1、比选申请人须在2025年9月18日17时00分前将比选申请文件送达比选人。

2、比选人有权拒绝在比选截止日后收到的比选申请文件。

**十二、比选申请文件的修改和撤回**

1、比选申请人在提交比选申请文件后可对其进行修改或撤回，但必需使比选人在比选截止时间前收到该修改或撤回的书面通知，该通知须由法人代表或其授权代表签署。

2、比选申请文件的修改应按第七条规定编写，正副本分别密封并标记，还须注明“修改比选申请文件”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在比选截止时间前送达比选人。

3、比选申请人不得在比选截止时间起至比选有效期满前撤回比选申请文件，否则视为放弃比选申请。

**十三、开标及评标**

1、比选人将按规定时间公布开标、评标，并组织评标委员会对所有合格比选文件进行标准的评标。

开标时间：2025年9月19日14时30分。

评标地点：重庆市渝北区宝环路65号三峡柑橘集团六楼会议室。

2、评标期间，评标委员会有权要求比选申请人对其比选申请文件进行澄清。比选申请人应派授权代表和技术人员按评标委员会通知的时间和地址同意询标。

3、评标委员会认为有必要，可要求比选申请人对某些问题作出书面回答。书面回答须由比选申请人法人代表或授权代表签署，并作为比选申请文件的补充，参与评标。

4、并非每一个比选申请人都将被询标。

5、评标委员会将对满足实质性要求的比选申请文件进行评判和比较。按报价由低到高推荐中选候选人。最终中选人由比选人自行确定。

**十四、定标及签约**

1、比选人保留在定标之前同意任何投标，及拒绝任何或所有投标的权利，而没有向比选申请人说明缘故的义务。

2、比选人将在定标后3天内通知中选人。

3、中选人在接到中选通知后应在比选人规定的时间内提交中选人回执并签定合同。

4、中选人的比选申请文件、对比选申请文件的书面澄清、中选人回执等均应作为合同附件。

第三章 评标办法

**一、评选原则**

1、本次比选不少于三家及以上比选申请人报名时进行比选，不足三家重新比选。

2、坚持“公平、公正、科学、择优”的原则；

3、坚持依法比选的原则；

4、比选人对比选结果拥有权威性且对比选结果不作解释。

5、本次未中选人，比选人不设任何经济补偿。

6、本比选文件解释权归比选人。

**二、评选小组的组建**

1、本次评选小组由比选人依法组成。

2、评选小组应严格按照比选文件规定的评选办法和本程序规定进行评选，不得改变比选文件中规定的比选标准、方法和中选条件。

3、比选结论由评选小组成员按合理低价确定。

**三、评审程序及评标标准**

评选小组按照比选文件规定标准，先对所有比选申请人文件进行初步评审。初步评审不合格的比选报价按废标处理，再对初审合格的比选文件进行价格评定。

**具体评标标准如下：**

本次比选采用合理低价，评选小组会对满足比选文件实质性要求的比选申请文件，按报价由低到高推荐中选候选人。最终中选人由比选人自行确定。

**四、** **中选**

报价最低的比选申请人为第一中选候选人，如第一中选候选人放弃，最终中选人由比选人自行确定。

第四章 合同条款

重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

园区及农批市场消防管网维修整治工程合同

甲方：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

乙方：

二〇二五年八月

甲方：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方友好协商，达成如下协议，以便双方共同遵守执行。

第一条 工程概况

1、工程名称： 三磊冷链物流园区及农批市场消防管网维修整治工程

2、工程地点： 黔江区正阳工业园区物流南路三磊冷链物流园

3、工程情况：管网长度约1400米（最终以实际测量为准）。

4、承包范围：（1）火灾自动报警系统；（2）室内消火栓系统；（3）自动喷淋系统(不含泵房)；（4）消防水泵动力配电系统；（5）消防系统第三方检测费用；（6）消防材料送检及消防验收工作；（7）所有消防双电源控制柜及电线电缆、桥架、开挖掩埋；各消防系统具体施工内容按原施工图施工。

5、承包方式： 包工包料 。

6、合同工期为 20 天。经甲方竣工验收并委托第三方检测机构检测通过，且交付使用，满足政府消防主管部门有关管理规定和使用要求。

开工日期： 年 月 日。竣工日期: 年 月 日。

7、工程质量：（1）严格按照图纸及国家相关规范施工，工程质量达到消防合格标准。（2）所有材料设备必须具备相应的合格证，并具有国家质量检验机构的检验报告。

第二条 本工程的相关责任人

1、甲方现场代表

姓名： 杜成军 电话： 17784051116 ，职权：全权负责本工程施工阶段的现场工作管理，统一协调，按合同约定的质量、工期、安全等任务的完成，监督乙方做好文明施工。

2、乙方派遣的项目经理及技术负责人

项目经理 姓名： 身份证号： 电话：

技术负责人姓名： 身份证号： 电话：

职权：全面负责消防系统及管网维修整治工程的组织实施，按照工程进度、技术、质量、安全及文明施工的要求履行合同。

第三条 甲方工作

1、对工程质量、进度、安全等进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2、按合同约定支付工程款。

3、向乙方提供施工过程中所需的水电等保障。

4、协调乙方与其它相关施工单位的配合工作，共同完成维修维保工作。

第四条 乙方工作

1、按要求组织施工，保质、保量、保安全，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，做好施工队伍的组织管理。严格按照图纸和甲方要求进行施工，做好各项质量检查记录，负责组织消防竣工验收。

3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场安全保护和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(租户)的关系。

4、乙方在施工期间必须服从甲方的监督管理和现场总协调，积极与其他施工单位协调配合，确保整体工程进度。未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。因乙方自身原因造成安全责任事故和公共设备设施损坏的，由乙方负责。

第五条 施工组织及工期

1、乙方应在开工前将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表批准确认，乙方必须按批准的施工组织设计(或施工方案)和进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与计划不符时，乙方应按甲方代表的要求提出赶工和施工安全措施，经甲方代表批准后执行。

2、除遇不可抗力或甲方的责任导致工期延误，工期可顺延外，其他任何情况工期不顺延。

3、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工的，工期应相应顺延。

第六条 工程质量及验收

1、工程具备竣工验收条件，本项目由乙方统一编制竣工资料向甲方申请报验，并保证所承包范围内的工程满足消防使用管理规定。所有材料设备必须具备相应的合格证。工程竣工验收合格后，乙方向甲方提供完整的竣工资料四套。

2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前24小时书面通知甲方代表。经甲方代表验收合格，由甲方代表签字后即可进行隐蔽和施工。

3、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4、工程竣工后，乙方应进行自检工作，并作功能测试合格后，通知甲方对乙方施工部分进行验收。甲方收到竣工验收报告签认后，应在5日内组织有关部门进行验收,并在验收5日内给予批准或提出修改意见,乙方按要求修改并承担相应费用。同时，甲乙双方应共同聘请第三方检测机构对管网的维修整治进行检测，达到消防质量管理有关要求，并出具检测报告，费用由乙方承担。

5、消防管网维修整治竣工日期为第三方检测机构出具合格检测报告的日期为最终竣工日期。质保期起止日期以第三方出具合格检测报告日期为准。

第七条 工程总价款及支付方式

1、本合同为总价包干合同，已考虑材料、人工、运费、技术服务费、税费等市场各种因素的涨跌，合同实施过程中不予调价，按改造安装长度包干计算（包含所有的消防设施、设备、材料、人工、送检、安全文明施工等相关费用）。规划改造安装长度为1400米，合同总价款为￥： xx0000元 （大写： xx万元整 )。

2、乙方材料进场并进行施工，甲方预付合同总价的35%（即： 元）作为乙方施工进度款。乙方按合同约定完成施工并经甲方验收合格，并保证所有改造安装的管网稳压10日以上（高压不高于7MPa、低压不低于3MPa），甲方支付合同总价的60%（即： 元），乙方开据相应款项的增值税专用发票，留5%（即： 元）作为质保金，质保期满后十日内付清(不计息)。

3、低价风险担保金的退还：维修整治完工经验收和第三方检测合格并交付使用后，5个工作内无息退还。

4、甲方开票信息

单位名称： 重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

纳税识别号： 91500114593687265J

账 号： 0155014170001184

开户银行： 重庆三峡银行股份有限公司黔江支行

银行行号： 321687001552

5、乙方收款账户信息：

单位名称： 重庆xx消防设备有限公司

纳税识别号： 91500xxxxx

账 号： 3000000

开户银行： 中xxxxx支行

若乙方收款账户临时变更，应另行通知，并以通知账户为准。

第八条 工程质保期及服务承诺

1、乙方承诺所供的消防设备质量合格，具有相应的质量检测报告或产品合格证明。因设备质量问题造成损失的，乙方承担全部责任并赔偿损失。

2、工程质保期自本工程竣工经第三方检测机构出具合格的检测报告之日起，质保期为贰年。质保期内，若出现消防设备质量问题由乙方免费维修。因人为原因或自然灾害造成的产品损坏或质保期外的产品维修，只收取维修工本费。

第九条 有关安全生产和防火的约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安装操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

2、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。

3、乙方应严格按照规范进行安全文明施工，向甲方提供实名制工伤保险，乙方应聘用符合社保局要求的工人。乙方进场前确认工人工伤保险已生效后再进场施工。若乙方工人施工过程发生意外，与甲方无关，由乙方全权办理理赔并承担相应责任。

第十条 违约责任

1、未经甲方同意，乙方不得将承包工程转包给第三人，否则甲方有权解除合同。

2、甲乙双方延迟履行约定或其他义务、有其它违约行为(包括无故单方解除本合同)致使本合同无法履行，由违约方向守约方赔偿合同总价款10%的违约金。

第十一条 争议或纠纷处理

1、本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或仲裁方式解决。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，可依法向工程所在地人民法院提起诉讼。诉讼过程中产生的所有费用包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、财产保全费等均由违约方全额承担。

第十二条 其他约定

1、在施工过程中，如果甲方认为乙方项目班子成员不称职，乙方必须按照要求对项目班子成员进行更换。

2、组成本合同的文件包括施工图纸及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件材料等。

第十三条 附则

1、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

2、未尽事宜，甲乙双方共同协商解决，并以补充协议的形式附主合同之后。所有合同附件均与本合同具有同等法律效力。

3、其它：甲方支付完工程款后，乙方将工程交付甲方使用，除有关质保和保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，质保期和保修期满后，有关质保和保修条款即行终止。

附件：1.乙方营业执照、资质和法人身份证复印件

 2.廉洁协议

甲方：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司 乙方：

（盖章） （盖章）

法定代表人： 张爱英 法定代表人：

授权代表人： 授权代表人：

开户银行：重庆三峡银行股份有限公司 开户银行：

黔江支行

帐号： 0155014170001184 帐号：

签订日期：2025年 月 日

合同签署地：重庆市黔江区正阳工业园物流南路

# 廉洁协议

# 甲方：重庆三磊渝东南冷链物流有限公司

乙方：重庆xxx消防有限公司

为有效预防重庆三磊渝东南冷链物流有限公司园区及农批市场消防管网维修整治工程合同谈判及履行过程中存在的廉洁风险，维护双方合法权益，保障资金的合理高效使用。根据反腐倡廉有关规定，经双方商议，特制定本协议。

一、甲乙双方责任

1、严格遵守国家的法律法规和廉洁从业有关规定。

2、坚持公开、公正、诚信、透明的原则（国家秘密、法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家、集体和双方的正当权益。

3、定期开展党风廉政宣传教育活动，提高从业人员的廉洁意识。

4、规范招标及采购管理，严格执行合同文件，自觉按照合同条款办事。

5、开展多种形式的监督检查。

6、发生涉及本业务活动的不廉洁问题，及时按规定向双方纪检部门或司法机关举报或通报，并积极配合查处。

二、甲方人员义务

1、不得以任何形式向乙方及相关人员输送利益和方便。

（1）不得向乙方及相关人员行贿或馈赠礼品礼金。

（2）不得向乙方及相关人员提供宴请和娱乐活动；不得为其购置或提供通迅工具、交通工具、高档办公用品及其他服务。

（3）不得在个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、出国出境、旅游等事宜中索取或接受甲方提供的利益和便利；不得在甲方报销任何应由乙方负担或支付的费用。

2、不得有其他不廉洁行为。

3、积极支持配合乙方调查问题，不得隐瞒、袒护乙方及相关人员的不廉洁问题。

三、乙方人员义务

1、不得索取或接受甲方提供的利益和方便。

（1）不得索取或接受甲方的礼品、礼金、有价证券、电子红包、支付凭证和商业预付卡等。

（2）不得参加甲方安排的宴请和娱乐活动；不得接受甲方提供的通迅工具、交通工具、高档办公用品及其他服务。

（3）不得在个人住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女和其他亲属就业、出国出境、旅游等事宜中索取或接受甲方提供的利益和便利；不得在甲方报销任何应由乙方负担或支付的费用。

2、不得利用职权从事各种有偿中介活动，不得营私舞弊。

3、乙方人员的配偶、子女、近亲属不得从事与乙方项目有关的物资供应、工程分包、劳务等经济活动。

4、不得违反规定向甲方推荐分包商或供应商。

5、不得有其他不廉洁行为。

四、责任追究

1、按照国家、上级机关和甲乙双方的有关制度和规定，以乙方为主，甲方配合，追究涉及的不廉洁问题。

2、建立廉洁违约罚金制度。廉洁违约罚金的额度为合同总额的2%（不超过20万元）。如违反本协议，根据情节、损失和后果按以下规定在合同支付款中进行扣减。

（1）造成直接损失或不良后果，情节较轻的，扣除10%-40%廉洁违约罚金。

（2）情节较重的，扣除50%廉洁违约罚金。

（3）情节严重的，扣除100%廉洁违约罚金。

3、廉洁违约罚金的扣减：由乙方合同管理单位根据纪检部门意见，与合同进度款的结算同步进行。

4、对积极配合乙方调查，并确有立功表现或从轻、减轻违纪违规情节的，可根据相关规定履行审批手续后酌情减免处罚。

5、上述处罚的同时，甲方可按照有关规定暂停合同履行，降低乙方信用评级，禁止乙方参加甲方其他与之有关的项目等处理。

五、监督执行

1、本协议作为业务合同的附件，由甲乙双方纪检部门联合监督执行。

2、甲方举报电话： ；乙方举报电话： 。

六、其他

1、因执行本协议所发生的有关争议，适用主合同争议解决条款。

2、本协议签订份数与主合同一致。

3、本协议作为附件与主合同同步审批，经双方盖章后生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

法定代表人或授权代表： 法定代表人或授权代表：

签署时间： 年 月 日 签署时间： 年 月 日

# 第五章 消防配件器材清单

根据需要自行补充完整

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格、型号 | 数量 | 实施地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 第六章 比选申请文件格式

 （项目名称）比选文件

比选申请文件

比选申请人： 　　　　 　　（盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

 　年 月 日

目 录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（三）比选申请人基本情况表

（四）消防配件器材清单

（五）业绩证明

（六）其他资料

### （一）投 标 函

 （比选人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标报价，维修整治周期 日历天。

2．我方承诺在比选有效期内不修改、撤销比选申请文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订消防管网维修整治合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成维修整治。

4．我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，若有虚假愿承担一切经济及法律责任。

5． （其他补充说明）。

比选申请人名称： 　　 （盖单位鲜公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

 年 月 日

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （比选申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

比选申请人： （盖单位鲜公章）

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（头像面） | 法定代表人二代身份证复印件（国徽面） |

 注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人 （姓名）系 （比选申请人名称）的法定代表人，现委托 （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 （项目名称）比选申请文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

比选申请人： （盖单位鲜公章）

法定代表人： （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码：

 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 授权委托人二代身份证复印件（国徽面） | 授权委托人二代身份证复印件（头像面） |

注：法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份

证明：非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。另外须准备原件一份在开标现场出具。

###

|  |  |
| --- | --- |
| 比选申请人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |   | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 |  |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

### （三）比选申请人基本情况表

注：应附比选申请人营业执照、资质证书和设备生产许可证或销售、维修授权书等材料的复印件。

1. 消防配件器材清单

自行完善

1. 业绩证明

注：业绩应提供中选通知书或消防安装、维修维保等合同作为证明材料。

### （六）其他资料

1、提供消防配件器材等产品合格证明

2、比选文件要求的其他可以佐证消防技术服务能力的资料